Коммерческое предложение на разработку бота SMM-эксперта для Telegram-канала о путешествиях

Описание проекта

Цель проекта

Создание Telegram-бота в формате SMM-эксперта для Telegram-группы о путешествиях, который:

- получает данные из внешних источников (RSS/API), выбираемых администратором;

- выполняет интеллектуальную фильтрацию релевантности материалов с помощью LLM;

- генерирует текстовые посты и изображения;

- автоматически публикует контент в Telegram по расписанию, управляемому через low-code платформу Make.

Ассистент контролирует качество и разнообразие контента, а не просто генерирует однотипные повторяющиеся посты, требующие ручной правки.

Используемые технологии

- Python — реализация сервисов (фильтрация/генерация)

- FastAPI / Flask — API-интерфейсы Python-сервисов

- Telegram Bot API — публикация сообщений в Telegram-группу

- OpenAI API (ChatGPT) — фильтрация и генерация текстов

- DALL·E / Yandex.Art — генерация изображений

- n8n (low-code) — управление источниками и расписанием, оркестрация сценариев

Средства для разворачивания

Сервисы системы развёртываются в контейнеризированной среде (Docker) на VPS сервере, что обеспечивает доступность 24/7 и упрощает сопровождение и развитие решения.

Основной функционал

Функциональные требования

Работа с источниками информации (RSS/API)

- Подключение источников данных (RSS-ленты и/или API).

- Выбор, включение/отключение источников осуществляется администратором Telegram-группы через n8n.

Изменение списка источников не требует изменений программного кода и не требует повторного развёртывания системы.

Интеллектуальная фильтрация потока новостей

- Полученные из источников материалы проходят LLM-фильтрацию:

- Проверка релевантности тематике путешествий;

- Подготовка «краткого контент-сырья» для генерации поста (ключевые факты/тезисы/ссылки).

Генерация контента

- Генерация текстовых постов на темы путешествий (советы, места, маршруты, подборки).

- Генерация заголовка/описания/структуры поста (по заданному стилю).

- Генерация изображения под пост и сохранение в volume docker.

- Подготовка сообщения к публикации в Telegram (учёт длины, форматирования, структуры).

Хранение фотографий

- Сгенерированные изображения сохраняются во внешнем файловом хранилище на стороне сервера

- Изображения публикуются в Telegram по публичной ссылке (URL).

Хранение изображений носит временный характер и используется только для обеспечения публикации контента.

Автоматизация публикаций

- Публикация в Telegram выполняется автоматически по расписанию.

- Настройка времени и частоты публикаций осуществляется администратором в n8n (low-code).

- Возможность ручного запуска сценария публикации из n8n (по необходимости).

Изменение расписания не требует изменения кода и повторного развёртывания системы.

Ключевые технические детали

Архитектура

Система состоит из трёх ключевых компонентов:

- n8n используется как:

  - внешний планировщик (расписание публикаций),

  - интерфейс управления источниками (RSS/API),

  - оркестратор сценария “источник → фильтр → генератор → Telegram”.

- Python-сервис по фильтрации источников:

  - Принимает от n8n данные из выбранных источников (RSS/API).

  - Выполняет LLM-фильтрацию релевантности.

  - Возвращает структурированный результат (отобранные материалы/тезисы/ссылки) для генератора.

- Python-сервис генерации постов

  - Принимает отфильтрованные данные

  - Генерирует текст поста и изображение.

  - Сохраняет изображение в хранилище и возвращает в n8n текст поста и ссылку на изображение

Реализация проекта

Интервью с заказчиком

- Уточнение целей Telegram-группы и целевой аудитории.

- Согласование форматов постов и тональности (стиль, длина, структура).

- Определение перечня источников (RSS/API) и правил отбора.

- Согласование расписания публикаций и сценариев в Make.

Составление технического задания

- Детализация функционала двух сервисов.

- Описание сценариев n8n (источники, расписание, публикация).

- Требования к хранению изображений и формату image_url.

- Согласование и утверждение финальной версии ТЗ.

Разработка

- Создание Telegram-бота, настройка прав администратора в целевой группе.

- Разработка сервиса по фильтрации.

- Разработка сервиса по генерации

- Настройка n8n-сценариев:

  - выбор/управление источниками,

  - расписание,

  - вызовы сервисов,

  - публикация в Telegram.

- Интеграционное тестирование и отладка.

Внедрение и передача заказчику

Тестирование и внедрение

- Развертывание и тестирование на сервере контейнеров

- Запуск в тестовой Telegram-группе.

- Проверка:

  - корректности получения данных из источников,

  - релевантности LLM-фильтра,

  - качества генерации текста/изображений,

  - публикации по расписанию,

  - передачи и публикации картинки через image_url.

- Обработка ошибок:

  - недоступность OpenAI API

  - недоступность источников RSS/API

  - ошибки публикации Telegram

Поддержка (в рамках доп. Соглашения)

- Обеспечение технической поддержки и обновлений по мере необходимости.

- Мониторинг работы бота и сбор обратной связи для дальнейшего улучшения.

Сроки, стоимость и условия проекта

Сроки

Ориентировочный срок выполнения работ — до 14 календарных дней.

Стоимость

Предварительная стоимость разработки описанного функционала составляет YY 000 российских рублей.

Условия

Окончательная стоимость формируется по результатам согласования ТЗ (учёт количества источников, сложности фильтрации, требований к генерации и публикации).

Возможна работа по договору с самозанятым.

Примеры аналогичных проектов

Web-cервис по генерации изображений с помощью ИИ Яндекс-Арт